CAHIER DES CHARGES

Projet : DocShare

Plateforme de partage et lecture de documents en ligne

| Étudiant | Rayan |
| --- | --- |
| Filière | BTS Génie Logiciel — 1ère année |
| Établissement | ISIM Yaoundé |
| Année académique | 2025 / 2026 |
| Date de rédaction | 09/04/2026 |
| Version | 1.0 |

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

Dans le cadre du cursus BTS Génie Logiciel à l'ISIM de Yaoundé, ce projet individuel consiste à concevoir et développer une plateforme web de partage de documents numériques, inspirée de la plateforme Scribd. Cette application, nommée DocShare, permettra aux utilisateurs de publier, consulter et télécharger des documents de différents formats.

## 1.2 Objectifs

- Permettre aux utilisateurs de s'inscrire et de se connecter à la plateforme

- Offrir la possibilité d'uploader et de partager des documents (PDF, Word)

- Permettre la lecture en ligne des documents

- Proposer un moteur de recherche par titre ou catégorie

- Gérer les profils utilisateurs et l'historique de lecture

## 1.3 Périmètre du projet

Ce projet couvre la conception, le développement et les tests d'une application web. L'application sera accessible depuis un navigateur web standard. Le développement s'effectuera en HTML/CSS/Bootstrap pour le frontend et Django/Python pour le backend.

# 2. Acteurs du système

## 2.1 Visiteur (non connecté)

- Parcourir la liste des documents publics

- Rechercher des documents par titre ou catégorie

- Consulter les détails d'un document

- S'inscrire ou se connecter

## 2.2 Utilisateur connecté

- Toutes les fonctionnalités du visiteur

- Uploader des documents personnels

- Lire les documents en ligne

- Télécharger des documents

- Gérer son profil (photo, bio, mot de passe)

- Commenter et noter les documents

## 2.3 Administrateur

- Gérer les utilisateurs (activation, suspension)

- Modérer les documents publiés

- Accéder aux statistiques de la plateforme

# 3. Besoins fonctionnels

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Inscription / Connexion | Création de compte avec email et mot de passe, authentification sécurisée | Haute |
| Upload de documents | Envoi de fichiers PDF ou Word, avec titre, description et catégorie | Haute |
| Liste des documents | Affichage des documents disponibles avec filtres et pagination | Haute |
| Lecture en ligne | Visualisation du document dans le navigateur sans téléchargement obligatoire | Haute |
| Recherche | Recherche par titre, auteur ou catégorie avec résultats dynamiques | Haute |
| Téléchargement | Télécharger un document en PDF directement depuis la plateforme | Moyenne |
| Profil utilisateur | Page profil avec photo, documents publiés et historique | Moyenne |
| Commentaires | Laisser un commentaire sur un document | Moyenne |
| Notation | Attribuer une note (étoiles) à un document | Basse |
| Administration | Interface admin pour gérer utilisateurs et documents | Haute |

# 4. Besoins non fonctionnels

## 4.1 Performance

- Temps de chargement des pages inférieur à 3 secondes

- Support de plusieurs utilisateurs simultanés

## 4.2 Sécurité

- Mots de passe stockés sous forme hachée (bcrypt)

- Protection contre les injections SQL et XSS

- Authentification par session sécurisée (Django sessions)

## 4.3 Compatibilité

- Compatible avec les navigateurs modernes : Chrome, Firefox, Edge

- Interface responsive (adaptée mobile et desktop)

## 4.4 Maintenabilité

- Code structuré selon le pattern MVC (MVT avec Django)

- Documentation du code et des fonctionnalités

# 5. Stack technique

| Couche | Technologie |
| --- | --- |
| Frontend | HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript |
| Backend | Django 4.x (Python) |
| Base de données | SQLite (développement) / PostgreSQL (production) |
| Upload fichiers | Django FileField + Pillow |
| Lecture PDF | PDF.js (bibliothèque JavaScript) |
| Contrôle de version | Git / GitHub |
| Maquettes | Figma |

# 6. Architecture de l'application

## 6.1 Structure des pages

- Page d'accueil : documents récents + recherche

- Page inscription / connexion

- Page catalogue : liste de tous les documents

- Page détail document : description + lecteur PDF + commentaires

- Page upload : formulaire d'envoi de document

- Page profil : informations utilisateur + ses documents

- Interface administrateur : gestion utilisateurs et documents

## 6.2 Modèle de données (simplifié)

- Utilisateur : id, nom, email, mot_de_passe, photo, date_inscription

- Document : id, titre, description, fichier, categorie, auteur, date_upload, nb_vues

- Commentaire : id, texte, auteur, document, date

- Note : id, valeur, auteur, document

# 7. Planning prévisionnel

| Semaine | Phase | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Analyse & Conception | Cahier des charges, maquettes Figma |
| Semaine 2 | Mise en place du projet | Structure Django, base de données, modèles |
| Semaine 3 | Authentification | Inscription, connexion, gestion de session |
| Semaine 4 | Gestion des documents | Upload, liste, détail document |
| Semaine 5 | Lecture & Recherche | Lecteur PDF intégré, moteur de recherche |
| Semaine 6 | Profil & Commentaires | Page profil, commentaires, notation |
| Semaine 7 | Administration | Interface admin, modération |
| Semaine 8 | Tests & Finalisation | Tests, corrections, documentation finale |

# 8. Contraintes et limites

- Projet individuel réalisé dans le cadre académique

- Délai de réalisation : 8 semaines

- Pas de système de paiement dans le MVP

- Stockage des fichiers limité au serveur local en développement

- Interface en français uniquement pour le MVP

# 9. Livrables attendus

- Cahier des charges (ce document)

- Maquettes Figma de toutes les pages

- Code source complet (frontend + backend)

- Base de données avec jeu de données de test

- Documentation technique

- Présentation PowerPoint du projet

# 10. Conclusion

DocShare est un projet ambitieux mais réalisable dans le cadre du BTS Génie Logiciel. Il permet de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises : conception de bases de données, développement frontend et backend, gestion de fichiers et sécurité des applications web. Ce cahier des charges constitue le document de référence pour guider le développement tout au long du projet.